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Муниципальное учреждение
Управление городского
хозяйства, транспорта и связи администрации 
города Пятигорска

ПРИКАЗ

«25» декабря 2025 г.                     № 104                                         г.Пятигорск

 	О внесении изменений в детальные план-графики реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3535, муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 № 5518, муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017  № 3537, муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017  № 3536, на очередной 2025 финансовый год


В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска» (о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 08.11.2013 № 4175), постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», -


ПРИКАЗЫВАЮ:
	1. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2025 год, изложив его в редакции согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

	2. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» на 2025 год, изложив его в редакции согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

	3. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» на 2025 год, изложив его в редакции согласно Приложению 3 к настоящему приказу.

[bookmark: _GoBack]	4. Внести изменения в детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на 2025 год, изложив его в редакции согласно Приложению 4 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



Заместитель главы администрации 
города Пятигорска – начальник
МУ «Управление городского хозяйства,
транспорта и связи администрации
города Пятигорска»                                                                  И.А.Андриянов






































ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Приказу МУ «УГХТиС администрации 
г.Пятигорска»  от  25.12.2025  № 104___________

СОГЛАСОВАНО:
              Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
_____________Ю.И.Николаева

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 
на очередной 2025 финансовый год

	№  п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события 
	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
	График реализации (квартал)

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

	1
	Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.: «Развитие улично-дорожной сети общего пользования»
	Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Установка светофорного объекта на пересечении ул. Маршала Жукова и ул. Маршала Бабаджаняна
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 1: Заключен контракт на установку светофорного объекта 
	Зав. отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. 
	 
	30.06.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 2: Выполнены условия заключенного контракта на работы по установке светофорного объекта
	Зав. отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.10.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.1.2.
	Установка светофорного объекта на пересечении просп. Кирова и ул. Дзержинского
	Зав. отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 3: Заключен контракт на установку светофорного объекта 
	Зав.отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	30.06.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 4: Выполнены условия заключенного контракта на работы по установке светофорного объекта
	Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.10.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.1.3.
	Установка светофорного объекта на пересечении просп. Кирова и просп. 40 лет Октября
	Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	29.09.2025
	31.12.2025
	 
	 
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 5: Заключен контракт на установку светофорного объекта
	Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	29.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 6: Выполнены условия заключенного контракта на работы по установке светофорного объекта
	Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.1.4.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (Реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы Предгорного района и города Лермонтова)
	Начальник МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	01.01.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 7: Производство работ согласно графику на 2025 год (переустройство сетей: газоснабжения, водоснабжения, хоз-бытовой канализации, устройство подземного перехода, путепровода через железную дорогу)
	 Начальник МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	 
	25.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.1.5.
	Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию)автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод (выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство путепровода по ул.Мира в г.Пятигорске»
	Начальник МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	01.02.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 8: Проведение подготовительных работ
	Начальник МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	 
	 31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.2.
	Региональный проект: «Региональная и местная дорожная сеть»
	Начальник МКУ «УКС» -    Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.02.2025
	31.07.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	1.2.1.
	Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, включающих искусственные дорожные сооружения (строительство (реконструкция) искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения)(Реконструкция моста через р.Подкумок на проспекте Советской Армии в городе-курорте Пятигорске)
	
	01.02.2025
	31.07.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 9: Выполнены условия заключенного контракта (Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта)
	Начальник МКУ «УКС»  -  Громаков Д.С.
	 
	15.07.2025
	 
	 
	Х
	 

	2
	Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1.: «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения»
	Начальник МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.04.2025
	31.11.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	2.1.1.
	Реализация мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей
	
	01.04.2025
	31.11.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 10: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на  выполнение работ по ремонту тротуара
	Начальник МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 11: Выполнены условия заключенного контракта (Акт о приемке выполненных работ)
	
	 
	31.11.2025
	 
	 
	 
	Х

	2.1.2.
	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
	Начальник МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 12: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, на ремонт дорог с гравийным покрытием 
	Начальник МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 13: Выполнены условия заключенного контракта (Акт о приемке выполненных работ)
	
	 
	30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Начальник МКУ «УКС»  -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»
 - Голев М.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 14: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения
	Начальник МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»
 - Голев М.Б.
	 
	31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 15: Выполнены условия заключенного контракта (Акт приёмки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (форма А-1))
	
	 
	30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	3
	Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1.: «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»
	Начальник МКУ «УКС»  -  Громаков Д.С.; заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - 
Цымбал А.Ю. 
	01.07.2025
	31.12.2025
	 
	 
	Х
	Х

	3.1.1.
	Реализация мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	 
	 
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 16: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения
	Начальник МКУ «УКС»  -  Громаков Д.С.
	 
	01.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 17: Выполнены условия заключенного контракта (Акт о приемке выполненных работ)
	Начальник МКУ «УКС»  -  Громаков Д.С.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	3.1.2.
	Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске
	Заместитель начальника  МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	01.02.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 18: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на работы по содержанию и обслуживанию ливневых канализаций
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - 
Цымбал А.Ю.
	 
	30.06.2025
	
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 19: Выполнены работы по содержанию и обслуживанию ливневых канализаций (Акт о приемке выполненных работ)
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - 
Цымбал А.Ю.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	4
	Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»

	4.1.
	Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»
	 Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.03.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.1.
	Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети
	 Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.03.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 20: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на диагностику, обследование и паспортизацию улично-дорожной сети
	 Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.03.2025 30.06.2025
	Х
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 21: Выполнены условия заключенного контракта на диагностику, обследование и паспортизацию улично-дорожной сети 
	 Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	5
	Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

	5.1.
	Основное мероприятие 5.1.: «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»                                        
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» - Васютина Н.А; Начальник МКУ «УКС»  -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.1.
	Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 22: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети (содержание светофорных объектов; восстановление пешеходных ограждений; монтаж информационных секций; нанесение дорожной разметки; окраска ограждений)
	Начальник МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 23: Выполнены условия заключенных контрактов  на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети (содержание светофорных объектов; восстановление пешеходных ограждений; монтаж информационных секций; нанесение дорожной разметки; окраска ограждений)
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	5.1.2.
	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» - Васютина Н.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 24: Проведены городские конкурсы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
	
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	6
	Подпрограмма 8 «Безопасные качественные дороги города-курорта Пятигорска»

	 6.1.
	Региональный проект: «Региональная и местная дорожная сеть»
	Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек
	
	 
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 25: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на выполнение работ
	Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 26: Выполнены условия заключенных контрактов
	Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х



Заместитель главы администрации города Пятигорска-
Начальник МУ «Управление городского хозяйства, 
транспорта и связи администрации г.Пятигорска»                                                                                               И.А.Андриянов

Заместитель главы администрации города Пятигорска - 
Начальник МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»                                                                                                                        Н.А. Васютина

Начальник МКУ «Управление капитального строительства»                                                                               Д.С. Громаков









ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Приказу МУ «УГХТиС администрации 
г.Пятигорска»  от  25.12.2025  № 104___________

СОГЛАСОВАНО:
              Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
_____________Ю.И.Николаева

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
 на очередной 2025 финансовый год
	№  п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события 
	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
	График реализации (квартал)

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

	1.
	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска»

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.: «Обращение с отходами производства и потребления»
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Пятигорска
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 1:  Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на ликвидацию свалок
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 2: Выполнены условия заключенных контрактов на  ликвидацию свалок
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Ликвидация несанкционированных свалок в границах  городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	01.07.2025
	31.12.2025
	 
	 
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 3: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на ликвидацию несанкционированных свалок в границах  городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	 31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.: «Охрана водных ресурсов»
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.; 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Выполнение химического анализа сточных и природных вод
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 4: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на выполнение химического анализа сточных и природных вод
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 5: Выполнены условия заключенных контрактов на выполнение химического анализа сточных и природных вод
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Берегоукрепительные работы 
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	01.05.2025
	30.09.2025
	 
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 6: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на берегоукрепительные работы
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	31.06.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 7: Выполнены условия заключенных контрактов на берегоукрепительные работы 
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	1.2.3.
	Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	01.07.2025
	17.07.2025
	 
	 
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 8: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты  на оказание услуг  по охране водных объектов и гидротехнических сооружений
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	17.07.2025
	 
	 
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 9: Выполнены условия заключенных контрактов  на оказание услуг  по охране водных объектов и гидротехнических сооружений
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	17.07.2025
	 
	 
	Х
	 

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3.: «Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.
	Охрана, восстановление и использование лесов
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 10: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты по охране, восстановлению и использованию лесов (противопожарные мероприятия в лесах)
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	31.03.2025
30.06.2025 30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 11: Выполнены условия заключенных контрактов  по охране, восстановлению и использованию лесов (противопожарные мероприятия в лесах)
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.09.2025 31.12.2025
	 
	 
	Х
	Х

	1.3.2.
	Озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы)
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 12: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты по озеленению
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 13: Выполнены условия заключенных контрактов  по озеленению 
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С.
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.
	Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С.
	01.01.2025
	24.04.2025
	Х
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 14: Выполнены мероприятия по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С.
	 
	24.04.2025
	 
	Х
	 
	 

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4.: «Улучшение экологии окружающей среды»
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С.
	01.04.2025
	31.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	1.4.1.
	Санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С.
	01.04.2025
	30.09.2025
	 
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 15: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия на территории города-курорта Пятигорска
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С.
	 
	30.04.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 16: Выполнены условия заключенных контрактов  на санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия на территории города-курорта Пятигорска
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	1.4.2.
	Организация субботников  
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Нестяков К.С.; Зам. начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.; Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска» - Васютина Н.А.
	01.04.2025
	31.10.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 17: проведение субботников
	
	 
	30.06.2025
30.09.2025
31.10.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	1.4.3.
	Санитарная очистка территории города
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 18: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на санитарную очистку территории города
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 19: Выполнены условия заключенных контрактов по санитарной очистке территории города
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С.
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	1.4.4.
	Размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ города-курорта Пятигорска
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С.
	01.05.2025
	31.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 20: Размещение материалов в СМИ
	
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.4.5.
	Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 21: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на  проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 22: Выполнены условия заключенных контрактов на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Заместитель начальника  МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	 
	30.06.2025 30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	1.5.
	Основное мероприятие 1.5.: «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций»
	Заместитель начальника  МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.1.
	Содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 23: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Заместитель начальника  МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	 
	30.06.2025
30.09.2025
	 
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 24: Выполнены условия заключенных контрактов на содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Заместитель начальника  МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	 
	30.06.2025
30.09.2025 31.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1.: «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)»
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С.
	01.04.2025
	30.09.2025
	 
	Х
	Х
	 

	2.1.1.
	Ликвидация карантинных растений (амброзии) химическим способом
	
	01.04.2025
	30.09.2025
	 
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 25: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на ликвидацию карантинных растений (амброзии) химическим способом
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С.
	 
	30.06.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 26: Выполнены условия заключенных контрактов на ликвидацию карантинных растений (амброзии) химическим способом 
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	2.1.2.
	Уведомление в письменной форме предприятий, организаций и учреждений о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С.
	01.04.2025
	30.09.2025
	 
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 27: Рассылка уведомлений в письменной форме предприятиям, организациям и учреждениям о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Нестяков К.С.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	3.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение реализации Программы»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х









Заместитель главы администрации города Пятигорска-
Начальник МУ «Управление городского хозяйства, 
транспорта и связи администрации г.Пятигорска»                                                                                               И.А.Андриянов

Заместитель главы администрации города Пятигорска - 
Начальник МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»                                                                                                                        Н.А. Васютина


Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска»                                                                     К.С.Нестяков




























ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Приказу МУ «УГХТиС администрации 
г.Пятигорска»  от  25.12.2025  № 104___________

СОГЛАСОВАНО:
              Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
_____________Ю.И.Николаева

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
градостроительства, строительства и архитектуры» на очередной 2025 финансовый год
	№  п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события 
	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
	График реализации (квартал)

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа  города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»  

	 
	I.  Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.: «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.02.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Обеспечение мероприятий по сносу самовольно возведенных объектов
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.02.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 1: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на услуги по сносу самовольно возведенных объектов
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.06.2025 30.09.2025
	 
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 2: Выполнены условия заключенных контрактов на услуги по сносу самовольно возведенных объектов
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.09.2025 31.12.2025
	 
	 
	Х
	Х

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.: «Улучшение жилищных условий молодых семей»
	Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Кочетов Г.В.
	01.03.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	
	01.03.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 3: выданы свидетельства  на получение социальной выплаты молодым семьям
	
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.2.2.
	Предоставление молодым семьям соц.выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, соц.выплат на приобретение (строительство) жилья 
	Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Кочетов Г.В.
	01.03.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 4: выданы свидетельства  на получение социальной выплаты молодым семьям.
	
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.3.
	Основное мероприятие: «Улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
	Заведующий отделом  реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.
	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД за счёт средств полученных от государственной корпорации -Фонда содействия реформированию ЖКХ
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 5: Возмещена часть расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным в валюте Российской Федерации и использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора займа или кредитного договора (возмещение части расходов на уплату процентов услуг и (или) работ по энергосбережению).
	Заведующий отделом  реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.4.
	Основное мероприятие: «Строительство муниципального жилищного фонда города-курорта Пятигорска»
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.1.
	Обеспечение мероприятий по строительству муниципального жилищного фонда города-курорта Пятигорска
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 6:  Завершение строительства объекта корпус 3 многоквартирного жилого дома  по ул.Пальмиро Тольятти  (Акт приема-передачи) 
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» - Громаков Д.С.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.5.
	Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Кочетов Г.В.;  начальник МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.1.
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета 
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.
	Реализация регионального проекта «Жилье»
	Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Кочетов Г.В.; Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; начальник МКУ «Управление капитального строительства»  Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.1.
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе:
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.1.1.
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств краевого бюджета
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.1.2.
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.1.3.
	Обеспечение мероприятий по предоставлению дополнительной площади жилья при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.1.4.
	Обеспечение мероприятий на оплату превышения стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения при переселении граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселении граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 7: Ввод объекта в эксплуатацию корпус 3 многоквартирного жилого дома по ул.Пальмиро Тольятти (Акт ввода в эксплуатацию)
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	 
	Контрольное событие 8: Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Кочетов Г.В.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	 
	2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1.: «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.1.
	Уличное освещение
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 9: Проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты на услуги по передаче электрической энергии, а также услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 10: Обеспечено уличное освещение города
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Организация и содержание мест захоронения
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 11: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ
	
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 12: Выполнены условия заключенных контрактов на услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ
	
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Прочие мероприятия по благоустройству территорий города (включая: содержание озера "Провал", изготовление печатной продукции, ремонт спортивного оборудования)
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Дворников В.Ю; Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 13: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на реализацию мероприятий по благоустройству территории города
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска»  Нестяков К.С.;
Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 14: Выполнены мероприятия по благоустройству территории города
	
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Мероприятия по разработке схем водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 15: выполнены мероприятия по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	2.1.5.
	Реализация инициативного проекта на территории города-курорта Пятигорска «Ремонт уличного освещения по улицам В.В.Концевого, Авиаторов в микрорайоне «Западный» города -курорта Пятигорска Ставропольского края»
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Цымбал А.Ю.
	01.07.2025
	31.12.2025
	 
	 
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 16: выполнены мероприятия по реализации инициативного проекта на территории города-курорта Пятигорска «Ремонт уличного освещения по улицам В.В.Концевого, Авиаторов в микрорайоне «Западный» города -курорта Пятигорска»
	
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	2.1.6.
	Приобретение специализированной техники и оборудования для муниципальных нужд муниципальных образований
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Цымбал А.Ю.
	01.07.2025
	31.12.2025
	 
	 
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 17: выполнены мероприятия по приобретению специализированной техники и оборудования для муниципальных нужд муниципальных образований
	
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2.: «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности»
	Заведующий отделом  реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.1.
	Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (по мере обращения)
	Заведующий отделом  реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.
	Основное мероприятие 2.3.: «Обустройство мест массового отдыха»
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.1.
	Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 18: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на содержание, ремонт и реконструкцию фонтанов
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 19: Выполнены условия контрактов на содержание, ремонт и реконструкцию фонтанов
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	2.3.2.
	Реализация мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 20: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на реализацию мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С.
	 
	 30.06.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 21: Выполнены мероприятия по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С.
	 
	13.08.2025
	 
	 
	Х
	 

	2.3.3.
	Реализация мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 22: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С.
	 
	12.05.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 23: Выполнены мероприятия по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	Х
	 

	 
	3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение реализации Программы»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.1.
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.
	Основное мероприятие 3.2.: «Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.2.
	Расходы на оформление допуска для осуществления функций заказчика
	Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х



Заместитель главы администрации города Пятигорска-
Начальник МУ «Управление городского хозяйства, 
транспорта и связи администрации г.Пятигорска»                                                                                               И.А.Андриянов

Начальник МУ «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»                                                                                                                             Г.В.Кочетов

Начальник МКУ «Управление капитального строительства»                                                                               Д.С. Громаков

Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска»                                                                     К.С.Нестяков


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Приказу МУ «УГХТиС администрации 
г.Пятигорска»  от  25.12.2025  № 104___________

СОГЛАСОВАНО:
              Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
_____________Ю.И.Николаева

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на очередной 2025 финансовый год
	№  п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события 
	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
	График реализации (квартал)

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

	1.
	Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.: «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.03.2025
	31.05.2025
	 
	Х
	 
	 

	1.1.1.
	Анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2026 году
	
	01.03.2025
	31.05.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 1: голосование по отбору объектов благоустройства завершено
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	 
	31.05.2025
	 
	Х
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Реализация регионального проекта: «Формирование комфортной городской среды»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.02.2025
	30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	1.2.1.
	Реализация программ формирования современной городской среды за счет местного бюджета свыше требуемого софинансирования
	
	01.02.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 2: Изготовление агитационных материалов для привлечения жителей в голосовании
	
	 
	30.04.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 3 :  Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
	Начальник МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 4: Разработана проектно-сметная документация (Акт приема передачи проектно-сметной документации, заключение гос. экспертизы)
	Начальник МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	 
	01.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	 
	Контрольное событие 5: Подача заявки на выделение субсидии в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.2.2.
	Реализация программ формирования современной городской среды
	 
	01.02.2025
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 6: Выполнены условия заключенного контракта на работы по объекту: проект Квартал 3688 (с обустройством зон отдыха и развлечения с инклюзией для разного поколения в районе многоквартирных домов по ул.Ессентукская, 36 и ул.Розы Люксембург, 88). Работы по благоустройству завершены.
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3.: «Благоустройство дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена»
	Заведующий отделом  реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А.
	01.03.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.
	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий города-курорта Пятигорска
	
	01.03.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 7: инвентаризация дворовых территорий проводится на основании распоряжения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
	Заведующий отделом  реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4.: «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.01.2025
	31.05.2025
	Х
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 8: проведение приема предложений жителей города-курорта Пятигорска в целях определения перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - 
Нестяков К.С.
	 
	31.05.2025
	Х
	 
	 
	 



Заместитель главы администрации города Пятигорска-
Начальник МУ «Управление городского хозяйства, 
транспорта и связи администрации г.Пятигорска»                                                                                               И.А.Андриянов

Начальник МКУ «Управление капитального строительства»                                                                               Д.С. Громаков

Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска»                                                                     К.С.Нестяков
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